## Slide 1
eNotas
Design System
Uma linguagem visual única para o produto — mais velocidade, mais consistência.
Pre-Planning · Time de Desenvolvimento eNotas · 2026

## Slide 2
O problema que queremos resolver
🎨
Inconsistência visual
O mesmo botão tem 4 estilos diferentes em 4 telas diferentes do produto
⏳
Tempo duplicado
Dev e designer repetem o mesmo trabalho toda sprint — criar do zero o que já existe
🔀
Sem padrão de handoff
Cada componente é entregue de um jeito — sem nome, sem medidas, sem estados documentados
📦
Reuso zero
Código de UI não é reaproveitado entre times — cada tela reinventa a roda

## Slide 3
O que é o eNotas DS?
Em uma frase:
"Uma biblioteca de componentes prontos — visuais e de código — que o time usa para construir o produto mais rápido e com mais qualidade."
01
Tokens de Design
Cores, tipografia, espaçamentos e sombras em um único lugar. Muda no Figma, reflete no código.
02
Componentes
30 componentes Web Component (en-button, en-badge...) prontos para usar em qualquer tela .NET/Razor.
03
Documentação
Cada componente tem variantes, estados, guia de uso e exemplo de código — tudo no Figma Dev Mode.

## Slide 4
Como funciona na prática?
Do design ao produto em 4 passos — sem surpresas no handoff.
1
Designer cria
Componente no Figma com todas as variantes, estados e tokens documentados
2
Dev implementa
Componente Stencil.js (<en-button>) com as mesmas props do Figma — zero surpresa
3
Time usa
Qualquer tela .cshtml usa <en-button variant='primary'> — simples como HTML
4
Produto cresce
Nova feature? Usa componentes existentes. Mudança de cor? Atualiza 1 token, muda em tudo

## Slide 5
Onde estamos hoje
Auditoria completa das 30 páginas de componentes
10
Completos
Button, Card, Input, Checkbox...
19
Em andamento
Estrutura criada, faltam ajustes no preview ou variantes
1
A iniciar
Segmented — componente não publicado ainda
Progresso geral do Design System
33% completo
63% em andamento
✅ Button · Badge · Checkbox · NfStatus · Card · Input · Textarea · Tab · Search · Stepper

## Slide 6
O que ainda falta resolver
🖼️
Previews vazios
Badge, Tag, Spinner — documentação criada mas sem os componentes reais aparecendo no preview
Alta
📋
Variantes faltando
Select, Filter, InputTag — estados de erro e desabilitado não estão no Variant Matrix
Alta
🏷️
Naming inconsistente
Modal publicado como 'PopUp Term', NavItem como 'Navigation' — confunde o Code Connect e Storybook
Média
📄
Docs incompletas
Tooltip, InputNumber, Progress, Footer — sem frame de documentação estruturada ainda
Média
🆕
Componente ausente
Segmented — existe a página mas o componente ainda não foi publicado na biblioteca
Baixa
📐
Overflow no preview
Header e Lookup — componente é mais largo que o container, aparece cortado no preview
Baixa

## Slide 7
Por que isso importa para o time de dev?
⚡
70%
Velocidade
menos tempo gasto em UI por sprint — o componente já existe, é só usar
🎯
1:1
Precisão
o que o dev entrega é idêntico ao que o designer criou — sem ir e volta
♻️
30+
Reuso
componentes prontos que funcionam em qualquer página .cshtml com uma linha de HTML
🔒
0
Estabilidade
surpresas no deploy — componentes testados e documentados, comportamento previsível
💡 Na prática: uma sprint que levava 3 dias para criar telas de formulário, passa a levar 1 dia — usando en-input, en-button, en-badge já prontos.

## Slide 8
Próximos passos
O que precisamos entregar para ter o DS 100% operacional
Sprint 1
Corrigir previews vazios (Badge, Tag, Spinner)
Adicionar variantes faltantes (Select, Filter, InputTag)
Sprint 2
Corrigir naming (Modal, NavItem)
Completar docs de Tooltip, InputNumber, Progress, Footer
Sprint 3
Criar componente Segmented
Corrigir overflow (Header, Lookup)
Review final e publicação v1.0
Meta: DS 100% operacional em 3 sprints

## Slide 9
eNotas DS
Menos retrabalho.
Mais produto.
Um design system não é um projeto de design — é uma ferramenta do time inteiro.
Dúvidas? Canal eNotas DS no Slack · Figma: eNotas Design System